Plan para la Dirección del Proyecto

Nombre del proyecto: SIGFAR

Identificador del proyecto: Sistema Integral de Gestión de Farmacia

Fecha elaboración: 11/07/2026

Contenido



Información del Proyecto

1.- Ciclo de vida del proyecto

2.- Proceso de gestión y toma de decisiones

3.- Herramientas y Técnicas

4.- Variación y gestión de la línea base

5.- Revisiones del proyecto

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | Salud Total S.R.L. |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema Integral de Gestión de Farmacia (SIGFAR) |
| Fecha de elaboración | 11/07/2026 |
| Cliente | Salud Total S.R.L. |
| Patrocinador principal | Pablo Mármol – Gerente General |
| Director del proyecto | Chespirito Gulian |

# 1.- Ciclo de vida del proyecto

| Fases | Entregables claves |
| --- | --- |
| Inicio Planificación Análisis y Diseño Desarrollo Pruebas Implementación Cierre | Acta de Constitución, identificación de interesados Plan del Proyecto, EDT, cronograma, presupuesto, plan de riesgos Requerimientos, arquitectura, diseño de base de datos e interfaces Módulos del sistema desarrollados Pruebas unitarias, integración, rendimiento y seguridad Sistema instalado, capacitación y migración de datos informe final del proyecto |

# 2.- Proceso de gestión y toma de decisiones

| Área de conocimiento | Procesos | Tomador de decisiones |
| --- | --- | --- |
| Integración | Coordinación y seguimiento del proyecto | Director del Proyecto |
| Alcance | Gestión y control de requerimientos | Director del Proyecto |
| Tiempo | Control del cronograma | Director del Proyecto |
| Costo | Seguimiento del presupuesto | Gerente General |
| Calidad | Control y aseguramiento de calidad | Líder QA |
| Recursos Humanos | Asignación y coordinación del equipo | Director del Proyecto |
| Comunicaciones | Gestión de reuniones e informes | Director del Proyecto |
| Riesgos | Identificación y seguimiento de riesgos | Director del Proyecto |
| Adquisiciones | Compra de equipos y servicios | Gerente General |
| Interesados | Gestión de expectativas y comunicación | Director del Proyecto |

# 3.- Herramientas y Técnicas

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Integración | PMBOK, Microsoft Project |
| Alcance | EDT (WBS), entrevistas, reuniones |
| Tiempo | Carta Gantt, Microsoft Project |
| Costo | Presupuesto y análisis de costos |
| Calidad | ISO/IEC 25010, revisiones y pruebas |
| Recursos Humanos | Matriz RACI, reuniones de seguimiento |
| Comunicaciones | Microsoft Teams, correo electrónico |
| Riesgos | Matriz de riesgos, matriz de calor |
| Adquisiciones | Cotizaciones y órdenes de compra |
| Interesados | Matriz de interesados y reuniones periódicas |

# 4.- Variación y gestión de la línea base

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Variación del alcance | Los cambios deberán ser aprobados por el Director del Proyecto y el Cliente. |
| Variación de cronograma | Se actualizará el cronograma previa evaluación del impacto. |
| Variación de costo | Todo incremento presupuestario requerirá aprobación del patrocinador. |

# 5.- Revisiones del proyecto

El avance del proyecto será revisado mediante reuniones semanales del equipo, informes mensuales de progreso y el seguimiento del cronograma, presupuesto, riesgos e hitos definidos. Cada fase será validada antes de iniciar la siguiente, garantizando el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad establecidos