| Empresa/Organización | Salud Total S.R.L. |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de Sistema Integral de Gestión Farmacéutica |
| Fecha de elaboración | 04/04/2026 |
| Cliente | Dirección General de Salud Total |
| Patrocinador principal | Lic. Pablo Marmol (Gerente General) |
| Director del proyecto | Ing. Chespirito Gulian |

## 1.- Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto SIGFAR tiene como propósito digitalizar y centralizar la gestión de la farmacia “Salud Total”, que actualmente opera con hojas de Excel y registros manuales. Esta situación genera errores en el control de inventarios, problemas en la trazabilidad de lotes, fallas en la facturación y retrasos en la atención al cliente.

La implementación del sistema permitirá mejorar la eficiencia operativa, garantizar el cumplimiento de normativas sanitarias y fiscales bolivianas, y optimizar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores. Es una oportunidad clave para modernizar la gestión, reducir errores humanos y mejorar la calidad del servicio al cliente.

## 2.- Descripción del Proyecto

El SIGFAR será un sistema web responsivo accesible 24/7, con soporte multilenguaje (español e inglés), que integrará múltiples módulos:

Gestión de inventarios: control en tiempo real, trazabilidad por lotes, alertas de vencimiento.

Ventas y compras: registro de proveedores, control de precios y márgenes.

Sistema contable: generación de libros contables, estados financieros e indicadores económicos.

Reportes y KPI: dashboards con métricas de ventas, rotación e inventarios.

Seguridad: control biométrico, logs de auditoría, cifrado SSL y autenticación robusta.

Infraestructura: servidores locales, red LAN, nube híbrida (AWS/Azure/Google Cloud).

Soporte adicional: notificaciones por SMS, backups automáticos y recuperación ante desastres.

## 3.- Requerimientos de alto nivel

Sistema web seguro con disponibilidad del 99,9%.

Base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL).

Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

Soporte para al menos 100 usuarios concurrentes.

Cumplimiento de normativa fiscal (Ley 843) y sanitaria boliviana.

Control de acceso biométrico.

Integración con otros sistemas internos (RRHH, inventarios, planillas).

Infraestructura híbrida (local + nube).

Backup diario con retención mínima de 30 días.

Interfaz intuitiva y adaptable a múltiples dispositivos.

Límites:

Dependencia de conectividad a internet.

Limitaciones presupuestarias.

Capacidad máxima inicial de usuarios concurrentes.

## 4.- Riesgos principales

Baja calidad de conexión a internet.

Resistencia al cambio por parte del personal.

Migración incorrecta de datos desde Excel.

Fallas del servidor por sobrecarga o ataques.

Brechas de seguridad en datos sensibles.

Pérdida de información por fallos de respaldo.

Limitaciones presupuestarias para mantenimiento.

Daño físico a dispositivos.

Problemas en la implementación del sistema biométrico.

Incumplimiento de normativas por errores del sistema.

## 5.- Objetivos

Tiempo: Implementar el sistema en un plazo estimado de 6 a 12 meses.

Costo: Ajustarse al presupuesto definido para infraestructura, desarrollo e implementación.

Alcance: Integrar módulos de inventario, ventas, contabilidad, seguridad y reportes.

Calidad:

Disponibilidad del sistema ≥ 99,9%.

Tiempo de respuesta < 2 segundos.

Reducción de errores de inventario en al menos 80%.

Cumplimiento del 100% de normativas fiscales y sanitarias.

## 6.- Listado de hitos

Inicio del proyecto.

Levantamiento y validación de requerimientos.

Diseño de arquitectura del sistema.

Adquisición de hardware e infraestructura.

Desarrollo de módulos principales.

Implementación de red y servidores.

Integración con la nube.

Pruebas del sistema (funcionales y de seguridad).

Capacitación del personal.

Puesta en marcha (Go Live).

Evaluación post-implementación.

## 7.- Presupuesto estimado

Infraestructura:

18 computadoras (i5/i7, 16GB RAM, SSD): $$$

Servidores (aplicaciones + base de datos): $$$

NAS y sistemas de backup: $$

Equipos biométricos: $$

Red (cableado, switches, routers, firewall): $$$

Software:

Desarrollo del sistema SIGFAR: $$$$

Licencias (si aplica): $$

Servicios:

Implementación y configuración: $$

Migración de datos: $

Capacitación: $

Mantenimiento y soporte: $$

## 8.- Asociados

| Nombres y Apellidos | Organización | Cargo | Información de contacto | Requerimientos sobre el producto | Influencia | Tipo de interés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Marmol | Salud Total S.R.L. | Gerente General | Pablo@saludtotal.bo | Sistema centralizado, control total de operaciones | Alta | Activo |
| Chespirito Gulian | Salud Total S.R.L. | Director del Proyecto | Chespirito@saludtotal.bo | Cumplimiento de plazos, integración completa del sistema | Alta | Activo |
| Luis Fernández | Salud Total S.R.L. | Responsable de Ventas | l.fernandez@saludtotal.bo | Facturación rápida y reducción de tiempos de atención | Alta | Activo |
| Carla Rojas | Salud Total S.R.L. | Contadora | rojas@saludtotal.bo | Integración contable y reportes financieros automáticos | Baja | Activo |
| Javier Mendoza | Proveedor Tecnológico | Líder de Implementación | Javier@Techpro.bo | Proveedor de equipo eléctrico y tecnológico | Media | Activo |
| Andrés Aguirre | Proveedor Tecnológico | CEO | Andres@Techpro.bo | Implementación exitosa del sistema y relación comercial a largo plazo | Alta | Activo |
| Diego Camacho | Proveedor Tecnológico | ingeniero de Soporte Técnico | Diego@Techpro.bo | Infraestructura segura, soporte continuo y monitoreo de red | Media | Activo |
| Camila Ríos | Proveedor Tecnológico | DataCloud Services | Camila@Techpro.bo | Adopción eficiente de soluciones cloud y optimización de procesos | Media | Activo |
| Camilo Torres | Laboratorios BioPharma Bolivia | CEO | Camilo@BioPhar.bo | Cumplimiento sectorial y buenas prácticas | Alta | Activo |
| Fernando Gutiérrez | Laboratorios BioPharma Bolivia | Gerente Comercial | Fernando@BioPhar.bo | Control de distribución y trazabilidad de medicamentos, Proveedor de medicamentos | Alta | Activo |
| Claudia Herrera | ENTEL Bolivia | Ejecutiva Corporativa | Claudia@Entel.bo | Conectividad estable para sucursales y sistema en la nube | Alta | Activo |

## 9.- Criterios de aprobación

El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales.

Funciona correctamente con al menos 100 usuarios concurrentes.

Cumple con normativas fiscales y sanitarias.

Se valida la trazabilidad completa de medicamentos por lote.

Los reportes contables se generan correctamente.

Seguridad implementada (SSL, autenticación, biometría).

Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

Usuarios capacitados y operando el sistema correctamente.

Aprobación final por parte de la gerencia de la farmacia.