| Empresa/Organización | Salud Total S.R.L. |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de Sistema Integral de Gestión Farmacéutica |
| Fecha de elaboración | 04/04/2026 |
| Cliente | Dirección General de Salud Total |
| Patrocinador principal | Lic. Pablo Marmol (Gerente General) |
| Director del proyecto | Ing. Chespirito Gulian |

1. Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto busca digitalizar y centralizar la gestión de inventarios, ventas, compras, contabilidad y control de acceso en la cadena de farmacias “Salud Total”. Actualmente, el uso de hojas de Excel y registros manuales genera errores en el stock, incumplimiento en la trazabilidad de lotes, problemas en facturación y retrasos en la atención al cliente.
Justificación:

- Resolver problemas de control y trazabilidad de medicamentos.

- Cumplir con normativa fiscal y sanitaria boliviana.

- Mejorar la eficiencia operativa y la atención al cliente.

- Aprovechar la oportunidad de modernizar procesos con tecnología en la nube y biometría.

2. Descripción del Proyecto

Un sistema integral web responsivo, accesible 24/7, con base de datos relacional segura, soporte multilenguaje y cumplimiento normativo.
Características principales:

- Gestión de inventarios con trazabilidad de lotes.

- Control de stock en tiempo real y alertas automáticas.

- Módulo contable con generación de libros y reportes fiscales.

- Control biométrico de accesos.

- Infraestructura híbrida (servidores locales + nube).

- Copias de seguridad automáticas y recuperación ante desastres.

3. Requerimientos de Alto Nivel

- Disponibilidad 99,9% anual.

- Tiempo de carga < 2 segundos.

- Soporte para 100 usuarios concurrentes.

- Cumplimiento de normativa fiscal y sanitaria boliviana.

- Interoperabilidad con sistemas internos (RRHH, planillas).

- Seguridad: cifrado SSL, contraseñas robustas, doble autenticación.

- Hosting local con opción de migración a nube híbrida.

| Nombres y Apellidos | Organización | Cargo | Información de contacto | Requerimientos sobre el producto | Influencia | Tipo de interés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Marmol | Salud Total S.R.L. | Gerente General | Pablo@saludtotal.bo | Sistema centralizado, control total de operaciones | Alta | Activo |
| Chespirito Gulian | Salud Total S.R.L. | Director del Proyecto | Chespirito@saludtotal.bo | Cumplimiento de plazos, integración completa del sistema | Alta | Activo |
| Luis Fernández | Salud Total S.R.L. | Responsable de Ventas | l.fernandez@saludtotal.bo | Facturación rápida y reducción de tiempos de atención | Alta | Activo |
| Carla Rojas | Salud Total S.R.L. | Contadora | rojas@saludtotal.bo | Integración contable y reportes financieros automáticos | Baja | Activo |
| Javier Mendoza | Proveedor Tecnológico | Líder de Implementación | Javier@Techpro.bo | Proveedor de equipo eléctrico y tecnológico | Media | Activo |
| Andrés Aguirre | Proveedor Tecnológico | CEO | Andres@Techpro.bo | Implementación exitosa del sistema y relación comercial a largo plazo | Alta | Activo |
| Diego Camacho | Proveedor Tecnológico | ingeniero de Soporte Técnico | Diego@Techpro.bo | Infraestructura segura, soporte continuo y monitoreo de red | Media | Activo |
| Camila Ríos | Proveedor Tecnológico | DataCloud Services | Camila@Techpro.bo | Adopción eficiente de soluciones cloud y optimización de procesos | Media | Activo |
| Camilo Torres | Laboratorios BioPharma Bolivia | CEO | Camilo@BioPhar.bo | Cumplimiento sectorial y buenas prácticas | Alta | Activo |
| Fernando Gutiérrez | Laboratorios BioPharma Bolivia | Gerente Comercial | Fernando@BioPhar.bo | Control de distribución y trazabilidad de medicamentos, Proveedor de medicamentos | Alta | Activo |
| Claudia Herrera | ENTEL Bolivia | Ejecutiva Corporativa | Claudia@Entel.bo | Conectividad estable para sucursales y sistema en la nube | Alta | Activo |