### 1.- Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto SIGFAR tiene como propósito digitalizar y centralizar la gestión de la farmacia “Salud Total”, que actualmente opera con hojas de Excel y registros manuales. Esta situación genera errores en el control de inventarios, problemas en la trazabilidad de lotes, fallas en la facturación y retrasos en la atención al cliente.

La implementación del sistema permitirá mejorar la eficiencia operativa, garantizar el cumplimiento de normativas sanitarias y fiscales bolivianas, y optimizar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores. Es una oportunidad clave para modernizar la gestión, reducir errores humanos y mejorar la calidad del servicio al cliente.

### 2.- Descripción del Proyecto

El SIGFAR será un sistema web responsivo accesible 24/7, con soporte multilenguaje (español e inglés), que integrará múltiples módulos:

- Gestión de inventarios: control en tiempo real, trazabilidad por lotes, alertas de vencimiento.

- Ventas y compras: registro de proveedores, control de precios y márgenes.

- Sistema contable: generación de libros contables, estados financieros e indicadores económicos.

- Reportes y KPI: dashboards con métricas de ventas, rotación e inventarios.

- Seguridad: control biométrico, logs de auditoría, cifrado SSL y autenticación robusta.

- Infraestructura: servidores locales, red LAN, nube híbrida (AWS/Azure/Google Cloud).

- Soporte adicional: notificaciones por SMS, backups automáticos y recuperación ante desastres.

### 3.- Requerimientos de alto nivel

- Sistema web seguro con disponibilidad del 99,9%.

- Base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL).

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

- Soporte para al menos 100 usuarios concurrentes.

- Cumplimiento de normativa fiscal (Ley 843) y sanitaria boliviana.

- Control de acceso biométrico.

- Integración con otros sistemas internos (RRHH, inventarios, planillas).

- Infraestructura híbrida (local + nube).

- Backup diario con retención mínima de 30 días.

- Interfaz intuitiva y adaptable a múltiples dispositivos.

Límites:

- Dependencia de conectividad a internet.

- Limitaciones presupuestarias.

- Capacidad máxima inicial de usuarios concurrentes.

### 4.- Riesgos principales

- Baja calidad de conexión a internet.

- Resistencia al cambio por parte del personal.

- Migración incorrecta de datos desde Excel.

- Fallas del servidor por sobrecarga o ataques.

- Brechas de seguridad en datos sensibles.

- Pérdida de información por fallos de respaldo.

- Limitaciones presupuestarias para mantenimiento.

- Daño físico a dispositivos.

- Problemas en la implementación del sistema biométrico.

- Incumplimiento de normativas por errores del sistema.

### 5.- Objetivos

- Tiempo: Implementar el sistema en un plazo estimado de 6 a 12 meses.

- Costo: Ajustarse al presupuesto definido para infraestructura, desarrollo e implementación.

- Alcance: Integrar módulos de inventario, ventas, contabilidad, seguridad y reportes.

- Calidad:

  - Disponibilidad del sistema ≥ 99,9%.

  - Tiempo de respuesta < 2 segundos.

  - Reducción de errores de inventario en al menos 80%.

  - Cumplimiento del 100% de normativas fiscales y sanitarias.

### 6.- Listado de hitos

- Inicio del proyecto.

- Levantamiento y validación de requerimientos.

- Diseño de arquitectura del sistema.

- Adquisición de hardware e infraestructura.

- Desarrollo de módulos principales.

- Implementación de red y servidores.

- Integración con la nube.

- Pruebas del sistema (funcionales y de seguridad).

- Capacitación del personal.

- Puesta en marcha (Go Live).

- Evaluación post-implementación.

### 7.- Presupuesto estimado

Infraestructura:

- 18 computadoras (i5/i7, 16GB RAM, SSD): $$$

- Servidores (aplicaciones + base de datos): $$$

- NAS y sistemas de backup: $$

- Equipos biométricos: $$

- Red (cableado, switches, routers, firewall): $$$

Software:

- Desarrollo del sistema SIGFAR: $$$$

- Licencias (si aplica): $$

Servicios:

- Implementación y configuración: $$

- Migración de datos: $

- Capacitación: $

- Mantenimiento y soporte: $$

(El monto total dependerá del proveedor, pero se estima una inversión media-alta por la complejidad del sistema.)

### 8.- Criterios de aprobación

- El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Funciona correctamente con al menos 100 usuarios concurrentes.

- Cumple con normativas fiscales y sanitarias.

- Se valida la trazabilidad completa de medicamentos por lote.

- Los reportes contables se generan correctamente.

- Seguridad implementada (SSL, autenticación, biometría).

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

- Usuarios capacitados y operando el sistema correctamente.

- Aprobación final por parte de la gerencia de la farmacia.