Plan de Gestión del Cronograma

Nombre del proyecto: SIGFAR

Identificador del proyecto: Sistema Integral de Gestión de Farmacia

Fecha elaboración: 11/07/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.

2.- Nivel de exactitud.

3.- Unidades de medida

4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

5.- Umbrales de control.

6.- Formatos de los informes.

7.- Descripciones de los procesos.

Definir actividades

Secuenciar actividades

Estimar recursos

Estimar duración de actividades

Control del cronograma

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | Salud Total S.R.L. |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema Integral de Gestión de Farmacia (SIGFAR) |
| Fecha de elaboración | 11/07/2026 |
| Cliente | Salud Total S.R.L. |
| Patrocinador principal | Pablo Mármol – Gerente General |
| Director del proyecto | Chespirito Gulian |

# 1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.

Se utilizará la metodología PMBOK para la gestión del cronograma y Microsoft Project para planificar, programar y dar seguimiento a las actividades del proyecto.

# 2.- Nivel de exactitud.

Las estimaciones tendrán una variación permitida de ±10 %, considerando una reserva para contingencias en actividades críticas.

# 3.- Unidades de medida

  Tiempo: días y meses.

  Duración de actividades: días hábiles.

  Recursos humanos: personas.

  Costos: Bolivianos (Bs).

# 4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

El cronograma será actualizado semanalmente, registrando el avance de las actividades y ajustando la planificación cuando existan cambios aprobados.

# 5.- Umbrales de control.

Se permitirá una desviación máxima del 10 % respecto a la línea base del cronograma. Desviaciones superiores requerirán acciones correctivas.

# 6.- Formatos de los informes.

Se emitirán informes de avance semanales para el equipo de trabajo y mensuales para el cliente y patrocinador, utilizando reportes de Microsoft Project.

# 7.- Descripciones de los procesos.

| Definir actividades | Identificar las actividades del EDT necesarias para completar el proyecto. |
| --- | --- |
| Secuenciar actividades | Establecer el orden y dependencias entre las actividades. |
| Estimar recursos | Asignar personal, equipos y materiales a cada actividad. |
| Estimar duración de actividades | Determinar la duración de cada tarea según el esfuerzo estimado. |
| Control del cronograma | Monitorear el avance y actualizar el cronograma durante la ejecución. |